元江哈尼族彝族傣族自治县交通运输局2024年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

## 元江县农村公路建设县级补助资金

- 二、立项依据

## 根据中华人民共和国交通运输部令2018年第4号《农村公路建设管理办法》，农村公路建设资金应当列入地方各级政府财政预算。

## 三、项目实施单位

## 元江县交通运输局

## 四、项目基本概况

## 一直以来，农村公路建设上级补助标准较低，近几年上级补助农村公路建设资金每公里近30万元，但实际项目实施由于地质等客观条件，农村公路建设项目每公里实际费用近150万元，资金缺口较大，造成农村公路建设工程款、监理费、设计费等拖欠现象严重，新项目难以正常推进。为确保2024年农村公路建设项目的有序推进，争取2024年农村公路建设项目县级补助资金210万。

## 项目实施内容

## （一）完善工作机制，多项措施并举。为加快推进农村公路项目建设，县交通运输局多措并举，不断完善推进机制，抓实工作作风。一是严格落实月例会制度，坚持每月召开一次，对前期工作开展情况及时汇报总结，研究解决工作推进过程中中面临的主要问题，确保项目顺利实施；二是实行工期倒排制度，制定工作台账，紧盯时间节点，细化工作计划，对项目的招投标、开工建设、验收等主要阶段，细化分解到月；三是进一步加强内部管理，强化督促检查，把项目推进和作风建设同安排、同部署，把转变工作作风与推动项目进展结合起来，使项目推进与工作作风相互促进、相互支撑。

## （二）紧盯目标任务，全力推进实施。继续抓好续建项目，全力推进新项目实施。

## （三）力推项目前期工作。进一步梳理全县农村公路建设情况，加大项目储备力度，研究政策、提前谋划、抢抓机遇，力争做好项目规划、设计等前期工作。

## （四）争取解决农村公路建设过程中的疑难点，杜绝各类矛盾纠纷的发生，营造良好的社会氛围。

## 六、资金安排情况

拟安排农村公路建设项目设计费40万元，监理费40万元，管理费30万元，工程款100万元。

## 七、项目实施计划

2024年1至5月计划支付150万元，用于支付农村公路拖欠工程款100万元、管理费10万元、设计费10万元、监理费10万元；2024年6月至10月，计划支付60万元，用于支付农村公路建设设计费、监理费、管理费等。

## 八、项目实施成效

- 通过实施项目，有序推进农村公路建设，确保社会维稳，提高农村公路通行能力，带动全县经济社会的发展。