
[image: image1.wmf]
曼政发〔2015〕61号

曼来镇人民政府关于
印发《曼来镇城乡垃圾整治实施方案》的  通  知

 
各村（社区）、镇属各单位：

为加快生态文明建设步伐，改善城乡人居环境，打造美丽家园和美丽乡村，促进城乡一体化发展，打造全县最美热区。根据元江县人民政府《关于元江县城乡垃圾整治实施方案的通知》要求，结合我镇实际，制定《曼来镇城乡垃圾整治实施方案》，经镇人民政府同意，现印发给你们，请遵照执行。

 
[image: image2.png]Tl b ARRERBARRRCH



 

2015年5月6日

 
曼来镇城乡垃圾整治实施方案

一、总体目标

按照“示范带动、全面覆盖、长效管理、保持常态”的思路，坚持“政府主导、全民参与、因地制宜、城乡统筹、综合治理”的原则，以加快城乡环卫基础设施建设为突破口，以增强城乡居民文明卫生意识为着力点，以创建卫生乡镇和建设美丽家园为抓手，以建立权责分明、协调统一、科学规范的城乡环境卫生管理长效机制为根本，动员广大干部群众和社会各界积极参与到城乡垃圾整治行动中来，基本解决环境卫生“脏、乱、差”问题，形成环卫设施完善、管理机制健全、城乡容貌整洁、人居环境优美、城乡管理有序的良好局面。

二、工作任务

从解决城乡环境卫生管理中存在的突出问题入手，坚持重点突破、全面推进的原则，以集镇建成区、村（社区）所在地、城乡结合部、饮用水源地周边、公路两侧的村（居）委会为重点进行突破，全面实施城乡垃圾整治工作。

（一）城乡环境基础设施建设工程。一是以加快城镇污水处理厂配套管网和垃圾处理附属设施建设为重点，继续推进供水及污水、生活垃圾处理基础设施建设。完善污水管网、垃圾清运等配套设施，充分发挥生活垃圾处理设施的作用。推进城乡“一水两污”设施建设。推动生活垃圾分类收集处理，逐步实现垃圾、污水处理减量化、无害化、资源化。二是坚持区域统筹、因地制宜、分类指导、技术可靠、经济适用的基本原则，有序推进集镇和农村的生活污水处理、生活垃圾收集处理设施建设。按照县级要求，到2015年要实现垃圾收集处置设施全覆盖，到2017年要实现生活污水处理设施全覆盖。凡是有旧村改造、整村推进扶贫村建设、美丽家园建设、农村环境综合整治项目资金投入的村，必须规范建设村庄排污沟渠（管网），垃圾集中收集、转运、处理等设施设备，有条件的要配套建设生活污水处理设施。三是要加大对传统旱厕的改造力度，在村（社区）所在地、集贸市场、卫生院及中小学、旅游景点、公路沿线等区域要建设无害化卫生公厕。

（二）乡村环境卫生清洁工程。按照“乡风文明、村容整洁”的要求，着力开展“六乱”整治：即整治房屋乱搭乱建、垃圾乱倒、人禽粪便乱堆、畜禽乱跑、柴草乱放、污水乱排；开展“六有”建设：即有村庄建设规划（总布局）、有垃圾收集池或填埋场、有配套垃圾收集工具和车辆、有卫生公厕、有卫生清洁人员、有卫生管理制度。一是清理垃圾。组织人力对村庄内外的积存垃圾、死角垃圾和村庄周边的污染物进行全面清理，落实包卫生、包秩序、包绿化、包设施的“门前四包”责任制，全面推进村庄“四清理”，即农户庭院清理、村道路边清理、水沟池塘清理、公共场所垃圾清理。二是治理乱堆乱放。清理县、乡主干道两边垃圾，对村内街道、巷道堆放的柴草、粪堆、杂物以及各类建筑垃圾进行统一清理，督促指导村民有序堆放，做到道路两侧无生活废弃物，可视范围内无死角垃圾、无乱倒废弃物、无乱堆乱放、干净整洁有序，杜绝在村边河道及沿路两旁倾倒垃圾，造成二次污染。三是清洁公厕。村组内的公厕要做到专人管护、及时保洁、定期清理粪便。有条件的村庄，要逐步对传统旱厕进行改造，建设净化水平高、入厕环境好的生物净化公厕。四是治理村庄生活污水。结合各村的地形地势，对村内污水沟渠进行全面清理，避免村内污水滞留、横流。有条件的村庄，通过工程措施，对村内污水进行收集处理后生物净化。

（三）城乡绿化美化工程。高度重视城乡绿化美化工作，以元江县开展创建国家园林县城为契机，抓好集镇区公共绿化、居住小区和单位庭院绿化、集镇街面和公路沿线特别是出入口的绿化、打造优美的人居环境。督促辖区内单位对沿街临巷可以绿化的地方见缝插绿进行全面绿化，村组要积极引导群众在房前屋后和空闲地带栽植花卉树木，在村庄主要巷道和通村道路两旁因地制宜、充分考虑本地特有树种形成“一村一品”进行植树绿化，毗邻景区和开办“农家乐”乡村旅游的地方要对与景区景点连接道路绿化进行规划，要对实施绿化的地方及早做好规划预留，在栽植适宜季节进行绿化，全面提高城乡绿化率。

三、保障措施

（一）加强组织领导，狠抓工作落实。成立曼来镇城乡垃圾整治工作领导小组，由镇人民政府镇长任组长，镇政府分管副镇长，镇规划建设和环境保护中心负责人任副组长，镇宣传办、纪委、民政办、林业站、水管站、财政所、农技农机站、文化事务中心、曼来公路管理所、曼来国土所、曼来卫生院等单位负责人及各村（居）委会主要负责人为成员，负责城乡垃圾整治工作的统筹规划和组织协调，定期召开城乡垃圾整治工作联席会议，通报工作情况，研究解决存在的困难和问题。领导小组下设办公室在镇规划建设和环境保护中心，由镇规划建设和环境保护中心主任兼任办公室主任，具体负责督促指导和考核考评。各村（居）委会是城乡垃圾整治工作的责任主体，要成立相应组织机构，制定切实可行的工作方案，细化年度实施计划，逐步推进城乡垃圾整治工作。要层层分解任务，把整治工作的各项任务落实到人，做到层层有人抓，事事有人管，责任有人担，工作有人干，确保整治成果不反弹、不反复，工作不流于形式。镇属有关职能部门要切实履行职责，从项目资金安排和工作指导等方面全力支持配合好整治工作。

（二）强化资金保障。加大对城乡垃圾整治工作的财力支持，分批分期提供必要的资金保障。按照多元化投入、多渠道筹集的思路，吸引社会资金在改善城乡基础设施方面发挥重要的作用。根据实际情况，认真测算所辖村（居）委会所需建设配备的垃圾收集池等设施数量，多渠道筹措资金逐步配齐垃圾收集清运设施设备。在2015-2017年在县级财政资金补助的基础上，镇级财政安排城乡垃圾整治基础设施设备专项资金。今年6月底前，各村（居）委会要结合当地实际，建立环境卫生保洁收费制度并执行。加强资金管理，专项资金使用管理办法，强化资金监管，提高资金使用效率。

（三）建立健全制度。要健全和完善管理机制，把城乡垃圾整治纳入部门工作职责和日常管理工作。各有关单位要建立健全和完善领导机构和工作机构，定位到岗、落实到人，发挥好职能作用。进一步理顺城乡垃圾整治的管理体制，强化对整治工作的职能化管理，在集镇区要加强环卫能力建设，落实责任，确保运行；在农村要切实解决村（居）委会“无机构、无人员、无经费”的问题。要根据相关法律法规，完善相应的规章和规范性文件，为推进整治工作提供政策、制度保障。村（居）委会、村（居）民小组要建立健全村规民约，引导村民共同遵守执行。

（四）严格督查考评。采用群众监督、舆论监督和行政监督员相结合的方式，辅以电话举报、明察暗访、定期抽查、随机复查的方式，查找问题、督促整改、务实实效。对整治工作扎实、整治效果好并建立了长效管理机制、年度考评优秀的单位、村（居）委会足额兑现城乡垃圾整治专项奖补资金。对行动不力、效果不明显，垃圾整治较差的单位、村（居）委会，进行通报批评、限期整改并扣除年度的专项补助资金。镇人大、纪委要以电视台等媒体开设的曝光台及群众反映、相关部门明查暗访发现的“六乱”现象为线索，加大责任追究力度。对已安排过美丽家园、农村环境综合整治、整村扶贫搬迁等项目资金的村庄，项目实施完成后还存在“六乱”现象的三年内不再安排相关项目到该村（居）委会。

（五）加强宣传引导，全面发动群众。城乡垃圾整治工作是一项综合性的工作，涉及范围广，要坚持深入发动群众，群策群力共同治理。宣传办要组织元江电视台、元江网等新闻媒体开展宣传报道工作，既宣传政策，又宣传典型，还要加强曝光，引导群众树立清洁意识、养成卫生习惯，逐步树立“美丽曼来是我家，希望人人都爱她”的意识，营造全社会关心、支持、参与城乡垃圾整治工作的良好氛围。各级各单位要利用办墙报板报、悬挂横幅、书写固定标语、制作广告牌等多种形式抓好舆论的引导和宣传工作，不断增强广大群众的卫生意识、环保意识和文明意识，为整治工作奠定坚实的群众基础。

四、处理方式

将全镇12个村（居）委员会、127个村民小组纳入生活垃圾收集处理范围，通过生活垃圾收集处理，初步实现“四无一保”的目标，即无积存垃圾、无卫生死角、无垃圾泄露、无垃圾污染、保证日产日清，不仅村镇环境面貌发生改变，而且促进了农村健康、文明、科学生活方式的形成。

（一）收集模式

1．我镇交通便利的村（居）民委员会及村民小组，生活垃圾采用户分类、组保洁、村（社区）收集、镇转运、县处理的方式进行处理。

（1）户分类。按照门前“四包”责任制及村规民约的要求，各农户、商铺和单位做好各自房前屋后的卫生保洁。按照生活垃圾类型进行粗分类，将堆肥垃圾进行生物堆肥或生态循环处理，将建筑垃圾进行就近填埋处理，将可回收垃圾收集回收变卖，将不可回收垃圾送至组、村（社区）垃圾集中收集倒入垃圾收集池。

（2）组保洁。不可回收垃圾由村民小组送至垃圾集中收集池。村民小组负责小组公共区域和公路沿线的日常保洁工作。

（3）村（社区）收集。村（社区）保洁员将垃圾集中转运至垃圾中转站或垃圾处理场。负责村（社区）公共区域和公路沿线的日常保洁工作。

（4）镇转运。将垃圾转运至县城垃圾处理厂进行焚烧处理。

（5）县处理。县城生活垃圾处理厂将镇转运来的生活垃圾进行焚烧处理。

地理位置相对独立且运输成本较高的山区、边远山区农村，以行政村或者以组为单位采用“统一收集、就地分类、综合处理”的模式。目前可采用就近资源化、无害化处理方式，逐步实现集中收集、集中处理。垃圾定点简易处理场所选择位置要因地制宜，在不污染饮用水水源、交通主干线、森林、人员密集区、不影响村民生产生活的地方。

（二）设备、人员配置要求

根据实际情况，村镇生活垃圾主要采用城乡一体化处理模式，即“组保洁、村收集、镇运输、县处理”的方式尽量纳入镇垃圾无害化处理系统。

1．公用垃圾桶（容量大于等于120升）配置：居民相对集中点按100户设4个公共垃圾桶，服务半径约100米。垃圾桶的具体设置数量和放置地点可根据实际确定，优先配置满足村委会和小集贸市，其余村民小组根据实际，在村庄主干道旁、村庄公共场所周边配置垃圾桶。

2．村垃圾收集点（池）建设：村（居）委会至少有1个以上明显垃圾标志的垃圾收集池，由乡镇（街道）负责运送到县城生活垃圾处理场处理；其他区域的垃圾收集点的垃圾由村（社区）负责填埋（焚烧）处理。生活垃圾日产日清，以无裸露垃圾为标准。

3．村组垃圾收集车配置：以人力三轮车为主，条件较好的也可配电动三轮车。每辆垃圾收集车服务半径约2公里，人口为500人左右，并配置一套垃圾清扫工具（扫帚、铁铲、劳保用品等），车辆由村委会统一管理使用。

4．镇垃圾转运车配置：以微型钩臂车和自卸方向式农用车为主，用于村镇垃圾转运，每辆车服务人口为3000人左右，服务半径20公里以内，由曼来镇统一管理使用。

5．垃圾处理设施：建设垃圾转运站，将垃圾转运至县城垃圾处理焚烧厂

（三）保洁人员要求

1．农村保洁员配备：原则上按50户以内的村民小组配备1名保洁员，50户以上的村民小组上按每300人配备一名保洁员，视村庄分布情况可适当增加保洁员。

2．保洁员聘用管理：农村环卫保洁人员聘用及日常管理考核由曼来镇负责，行政村具体组织实施。村保洁员、垃圾清运工、垃圾转运车驾驶员等作业人员工资待遇由曼来镇确定。保洁人员可以优先考虑困难党员和具有劳动能力的五保户及困难户。

3．各村（社区）挂钩工作队及各村（居）委会必须有一名成员负责城乡垃圾整治工作，集镇区须配备环境卫生专职管理人员2人以上，并入规划建设环境中心统一管理，村（居）委会至少有1名环境卫生协管员，管理人员及协管人员对辖区范围垃圾整治情况具体负责。

五、实施步骤

（一）宣传发动阶段（6月1日—6月30日）

充分利用报刊、广播、电视、宣传栏等方式，全方位、多角度宣传城乡生活垃圾收集处理的重要意义、处理方法，宣传引导群众改变垃圾乱扔乱堆等陋习，切实提高公民文明卫生意识。

（二）组织实施阶段（6月30日以后）

全民参与开展整治。组织居民、村民小组全面清理卫生死角，整治突出的环境卫生脏乱差问题，整治垃圾乱倒、污水乱排、杂物乱垛、粪土乱堆、禽畜乱放等“五乱”现象，清洁公厕，疏通沟渠。力争城乡环境卫生有一个大改观。

建立制度形成长效。结合我镇实际，按规定、按程序制定本辖区内居民小组的村规民约和居民公约，规定每家每户房前屋后卫生责任区域范围、公共卫生区域，约定保洁时间、方式、卫生标准、奖惩等相关问题。每户按“无垃圾”、“无污水”、“无杂物”的基本要求以及各居民小组自定目标，定期不定期清扫自家及卫生责任区域，保持清洁卫生。重点治理村内柴草乱垛、粪土乱堆、垃圾乱倒、污水乱泼、禽畜乱跑等现象。加强垃圾池建设，要在方便群众的位置设立垃圾收集池。公共地段根据实际情况指定党员干部共同负责；厕所、垃圾池等需要经常护理的区域和共同设施，可以“有偿加义务”进行承包，签订协议进行管理。

（三）检查验收阶段（长期）

要加快完成生活垃圾收集处理设施的建设，组织开展监督检查和验收工作。镇人民政府组织相关单位及各村（居）委会进行交叉检查。

 
附件：曼来镇城乡垃圾整改任务分解表

 
 曼来镇党政办公室                        2015年5月6日印发  
附件1

	曼来镇城乡垃圾整治任务分解表

	序号
	责任单位
	工作任务
	备注

	1
	镇城乡垃圾整治

领导小组
	负责曼来镇垃圾整治工作的统筹规划和组织协调，定期召开城乡垃圾整治工作联席会议，通报工作情况，研究解决突出困难和问题。
	　

	2
	镇财政所
	负责制定资金使用管理办法，并及时拨付专项奖补资金，统一采购清运车辆、垃圾收集箱体等配套设施设备。
	　

	3

	规划建设和环境保护中心
	1.负责指导村（社区）完成垃圾收集池的选址、建设、运行及集镇区垃圾整治工作。

2.负责曼来镇垃圾处理监管工作。
	　

 

	5
	镇纪委
	以新闻、报纸等媒体开设的曝光台及群众反映；相关部门明查暗访出现的“六乱”现象为线索，进行责任追究。
	　

	6
	文化事务中心
	采取形式多样的宣传方式，全方位多角度深入宣传和城乡垃圾整治工作，在全镇形成有利于城乡容貌整洁，人居环境改善城乡管理有序的浓厚氛围和媒体监督机制。
	　

	7
	曼来国土所
	负责协调垃圾中转站、垃圾收集池等建设用地问题。
	　

	8
	曼来公路管理所
	负责公路沿线生活、建筑垃圾整治及清理。
	　

	9
	其他单位
	按职能职责积极争取上级项目资金投入，整合资金资源，建设完善相应的配套设施。
	 

	10
	各村（社区）
	完善环卫基础设施建设，建立健全环卫长效管理机制，组织实施曼来镇城乡垃圾整治方案。
	　


 
� CONTROL vcbcsignlib.bcsign \s ���








[image: image3.wmf]_1492606582.unknown

