中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部2025年预算重点领域财政项目

文本公开

- 一、项目名称

- 元江县应急广播系统建设项目2024资金

- 二、立项依据

- 按照国家关于完善应急广播体系建设、提供突发事件应急广播服务的相关要求，遵照《全国应急广播体系建设总体规划》《云南省应急广播体系建设总体规划》和《云南省广播电视局关于规范自筹资金建设应急广播系统有关事项的通知》《云南省应急广播体系建设“十四五”规划》《玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市应急体系建设“十三五”规划>的通知》等要求，以构建公共社会服务体系，满足应急信息快速发布和日常宣传需要为主要目标，坚持预防与预警并重、常态与应急结合，针对自然灾害、事故灾难和社会安全等突发事件的不同特点，建设元江县、乡、村、组四级统一协调、上下贯通、可管可控、综合覆盖的应急智慧广播体系，向城乡居民及时、有效地提供灾害预警应急广播、政务信息发布和政策宣讲等服务。

- 三、项目实施单位

中共元江哈尼族彝族傣族自治县委员会宣传部。

- 四、项目基本概况

元江县应急广播系统建设将严格按照《应急广播平台工程建设技术标准》《应急广播体系建设技术白皮书（2020版）》，遵循“统筹规划、分级建设、安全可靠、快速高效、平战结合、统一标准”的基本原则，构建覆盖全县10个乡镇（街道）、81个村（社区）和765个村（居）民小组的应急广播系统，横向预留与应急、气象、防震减灾等部门的平台接口，确保今后能与中央、省、市应急平台实现无缝对接。

- 五、项目实施内容

1.在元江县融媒体中心部署应急广播县级平台及指挥中心，具备对元江县各乡镇（街道）、村（社区）、村（居）民小组共889个信息点应急广播的统一播放、分控播放的广播管控功能，利用大数据功能整合应急广播实时播出、审核、记录、文字转语音等功能，实现县、乡、村三级上下联动、横向贯通、平战结合的功能。

2.在10个乡镇（街道）各部署1个乡级前端，实现与县级应急广播指挥中心互联互动，对所辖村（社区）、村（居）民小组的应急广播系统进行管理，实现语音、文本、地域性分控发布功能。

3.在81个村（社区）各部署1个村级前端，实现与县级、乡级应急广播指挥中心互联互动，对所辖村（居）民小组的应急广播系统进行管理，实现语音、文本、地域性分控发布功能。

4.在765个村（居）民小组各安装1套大喇叭接收终端，实现接收各层级应急广播信息功能。在8个应急避难场所安装33套大喇叭接收终端，实现接收应急广播信息功能。

5.按照《应急广播体系建设技术白皮书（2020版）》要求，在10个乡镇（街道）及81个村（社区）部署UPS电源，保证大喇叭终端电源不间断。

六、资金安排情况

元江县应急广播系统建设预算总费用为6,3l4,100.00元，其中：

1.应急广播系统建设费用4,130,300.00元（含软硬件及施工费）；

2.系统运维费每年200,000.00元，5年小计1,000,000.00元；

3.4G流量费每年119,700.00元，5年小计598,500.00元；

4.县级平台公网IP专线、固话、短信播控费每年41,300.00元，5年小计206,400.00元；

- 5.财务垫资成本5年378,900.00元（按现行银行融资基准利率5%计算）；

- 七、项目实施计划

支付应急广播系统建设部分费用800,000.00元（含软硬件及施工费）；

- 八、项目实施成效

按照国家关于完善应急广播体系建设、提供突发事件应急广播服务的相关要求，结合元江实际，管理相关规定组织实施，依法依规依程序办理，确保应急广播系统建设规范化、可贯通、成体系，确保长期发挥作用，确保建得好、管得好、用得好。