元江哈尼族彝族傣族自治县总工会2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

项目名称：莲花池公园修缮改造经费

二、立项依据

本项目立项的依据是元江县总工会职工服务中心三定方案，元江县总工会职工服务中心为财政全额拨款事业单位。

三、项目实施单位

本项目的实施单位：元江县总工会职工服务中心。

四、项目基本概况

莲花池公园作为元江县的重要休闲场所，长期以来为职工和市民提供了优美的休闲环境。然而，由于年久失修和缺乏维护，公园内的设施逐渐老化，环境也受到了一定程度的污染。为了改善这一状况，元江县总工会职工服务中心决定在2025年对莲花池公园进行全面的修缮改造和排污清淤泥工作。

五、项目实施内容

（一）项目前期准备

1.成立项目领导小组，明确各部门职责。

2.进行现场勘查，评估公园现状，制定详细的修缮改造方案。

3.编制预算，筹集资金，确保项目顺利进行。

（二） 修缮改造工程

1.对公园内的道路、座椅、绿化等基础设施进行全面维修和更新。

2. 修复破损的景观设施，如喷泉、雕塑等。

3.增设新的休闲娱乐设施，如健身器材、儿童游乐设施等。

4.改善照明系统，确保公园夜间照明充足且节能。

（三） 排污清淤泥工程

1.对公园内的水体进行全面清理，清除淤泥和污染物。

2.修复破损的排水管道，确保污水排放顺畅。

3.引入生态修复技术，恢复水体的自净能力。

4.增设水质监测设备，定期检测水体质量。

（四）环境美化工程

1.对公园内的植被进行重新规划和种植，增加绿化面积。

2.设置环保宣传栏，提高公众的环保意识。

3.定期组织志愿者进行环境清洁活动，保持公园的整洁。

六、资金安排情况

- 项目总预算为250,000.00元，专项用于莲花池公园修缮改造支出。资金将根据项目进度及实际需求进行分配，确保合理使用。

七、项目实施计划

- 项目资金将按照以下计划进行分配和使用：

- 1. 1月至3月：预计支出50,000.00元。

- 2. 4月至6月：预计支出100,000.00元。

- 3. 7月至9月：预计支出100,000.00元。

八、项目实施成效

1.改善公园环境，提升市民生活质量。

2.促进当地旅游业发展，增加旅游收入。

3.提高公园的可持续发展能力，为未来维护管理奠定基础。

4.通过环境教育，增强市民环保意识，促进社会和谐。