元江县水利局2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

2023年烟草行业水源工程援建资金

二、立项依据

## 2012年5月29日，玉溪市人民政府以玉政复〔2012〕82号批复同意《玉溪市水利发展“十二五”规划》，元江县陆家店水库工程列入规划建设项目。

三、项目实施单位

为保障陆家店水库工程建设顺利进行，2017年12月6日元江县人民政府以元政复〔2017〕109号文批复成立元江县陆家店水库工程建设管理局，全面负责陆家店水库的建设管理工作。

四、项目基本概况

陆家店水库位于元江县城西南部，咪哩乡甘岔村委会陆家店村上游，距元江县城27.50km，水库所在河流为红河流域红河(元江段)右岸一级支流清水河上游支流小庙河。陆家店水库受益区属“老、少、边、穷”地区属烤烟种植区域调整转移增量区。随着国民经济发展及人民生活水平的不断提高，项目区的农业生产及人民生活对水资源的需求逐渐增加，项目区区域地表水资源相对较为丰富，但水资源的时空分布极为不均，水利基础设施建设滞后，供水设施严重不足，已经给当地人民的生产生活造成了影响。因此，为解决日益突出的水资源供需矛盾，兴建陆家店水库是十分必要的。2017年11月9日，玉溪市水利局、玉溪市发展和改革委员会以《关于元江县陆家店水库工程初步设计报告的批复》(玉水建管〔2017〕57号)批复初步设计，批复概算投资85,776,100.00元，其中烟草行业援建资金64,376,700.00元，地方配套资金21,399,400.00元，施工总工期24个月。

目前，工程已于2022年12月通过竣工验收，审定投资82,860,000.00元，应付未付工程款26,141,900.00元。为解决拖欠工程款，特向上争取中烟草行业援建资金12,875,300.00元，用于支付应付未付工程款。

五、项目实施内容

元江县陆家店水库2022年12月20日已建设完成并通过竣工验收，工程试运行正常，已发挥显著的社会效益和经济效益，目前由于项目资金不到位，尚有部分工程款未支付。年度主要工作目标：完成支付施工单位工程款8家，完成支付工程款1,500,000.00元，妥善解决了拖欠施工单位工程款的问题，预防群体性事件的发生，化解社会矛盾纠纷，营造安定有序的社会环境，促进民族团结。

六、资金安排情况

根据《玉溪市财政局关于下达2023年烟草行业水源工程援建资金(第一批)的通知》(玉财建(2023〕71号)文件，下达安排陆家店水库工程2023年安排烟草援建资金12,875,300.00元。按照年度用款计划向财政申请预算资金1,500,000.00元。

七、项目实施计划

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名你 | 实施计划（万元） | 目标（万元） |
| 5月前完成支付 | 12月前完成支付 |
| 1 | 一标段枢纽工程款 | 34 | 34 | 68 |
| 2 | 四标段渠系配套工程款 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | 施工监理费 | 2 | 2 | 4 |
| 4 | 蓄水安全鉴定咨询费 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | 工程勘测设计费 | 25 | 25 | 50 |
| 6 | 工程过程造价咨询费 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | 竣工财务决算审计费 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 竣工造价结算审核咨询费 | 1 | 1 | 2 |
|  | 合 计 | 75 | 75 | 150 |

八、项目实施成效

陆家店水库工程2022年12月20日已建设完成并通过竣工验收，工程试运行正常，已发挥显著的社会效益和经济效益。其中经济效益指标：新增库容149.50万m3，年供水量186.70万m3；社会效益指标:水库区农田灌溉面积7262.00亩，水库区服务人口饮水2462人，水库区覆盖服务牲畜饮水2006头；可持续影响指标：已建工程是否良性运行，满意度指标:受益群众满意度>90.00%。