元江哈尼族彝族傣族自治县政务服务管理局单位2025年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

远程异地评标工位制提质改造项目

二、立项依据

元江县人民政府专题会议纪要（第199期）—关于研究元江县政务服务大厅修缮项目及公共资源交易中心远程异地评标工位制提质改造项目有关事项专题会议纪要。

三、项目实施单位

元江哈尼族彝族傣族自治县公共资源交易中心

四、项目基本概况

（一）项目名称：元江县公共资源交易中心远程异地评标工位制提质改造项目

（二）建设单位：元江县公共资源交易中心

（三）建设地点：元江县澧江路64号

（四）建设内容：将现开标厅隔断改造为2个开标厅，其中一号开标厅兼询标、手机寄存等功能；将现样品展示厅及专家抽取室隔断改造为1个见证室、2个监督室、2个辅助评标室；将现二号评标室改造建设为随机工位制评标室，建设5个工位；将专家休息室隔断改造为2间，实现男女分开；在监督见证区与评标区交界处设置二级门禁，安装人脸识别自动签到，在二级门禁区增设卫生间，两个区域互不干扰，全区域安装音视频监控刻录设备，语音交互设备，规范开评标区各功能室，项目建成满足工程建设、政府采购、产权交易、综合交易等不同类型评标项目交易需求，适应随机远程异地、本地评标、传统远程异地评标等多种评标模式。

（五）总投资及资金来源：总投资345，700.00元。资金来源为财政资金。

五、项目实施内容

## （一）开标区改造。将现开标厅隔断改造成2个开标厅，改造后一号开标厅面积58.00平方米、二号开标厅面积55.00平方米，均配备开标电脑、打印复印一体机、话筒音响、投影、音视频监控设备，以及满足开标所需桌椅。其中一号开标厅兼述标谈判功能（配置述标谈判电脑及语音交互设备）、手机寄存功能（配备一个储物柜存放评标专家手机、电子设备、背包等）；二号开标厅兼休息等候及自助服务功能（配置净水器饮水机、自助服务电脑，提供信息查询、文件编辑、打印复印、公共资源交易系统使用等自助服务）。

## 监督见证区改造。将现样品展示厅及专家抽取室隔断改造为1个见证室、2个监督室、2个辅助评标室、1个餐厅。

## 1.见证室改造设置。1个见证室，面积16.00平方米，为交易中心项目跟踪人员提供见证活动场所。配备办公桌椅、休息沙发、见证电脑（含两个评标室的评标纪律播放功能）、打印机、录音电话、点对点语音呼叫对讲系统总机，另外配置开评标场地监控录像机及显示设备可查看所有功能室监控录像并进行实时光盘刻录。

- 2.监督室改造。设置2个监督室面积均为12.00平方米，为行业主管部门提供监督活动场所。均配备办公桌椅、休息沙发茶几、监督电脑主机及显示设备；

- 3.辅助评标室改造。设置2个辅助评标室面积分别为8.00平方米，均配备2套办公桌椅、2台辅助评标电脑、1台打印复印一体机。）

- 4.餐厅改造。设置监督见证区餐厅，面积30.00平方米，配备2组休息沙发茶几。

## （三）评标区改造

## 1.门禁及评标人脸识别自动签到系统改造。在五楼走廊监督见证区与评标区之间二级门禁处配置人脸识别门禁设备，进行专家身份认证。市县两级十个交易中心只用一个云服务器，所有专家信息统一由云服务器通电子政务内网上传下发。服务器由市中心建设维护，配置适合各县区的人脸识别终端和配套门禁控制器进行远程评标专家自动识别身份进入评标区。

## 2.本地评标室改造。设置1个本地评标室，面积56.00平方米（在靠墙两侧分别配置置物架，用于样品展示），充分利用原有设备，满足本地评标项目需求。评标室内安装音视频监控设备，配置7台评标终端。配备一套亚创远程异地评标终端、麦克风、音响、显示设备，满足传统远程异地评标项目需求。另外配备一套本地会议终端、麦克风、音响、显示设备，满足本地评标项目需求。

## 3.远程异地工位制评标室改造。将现评标室2建设为随机工位制评标室，面积60.00平方米。设置5个工位，每个工位单独安装高清监控摄像头、1.5p空调、LED吸顶灯、可视对讲交互设备、评标终端、办公桌椅等。最多可容纳5个不同的远程异地工位制项目同时进行评标。工位装修改造采用石膏板+隔音棉+玻璃进行隔断，达到采光和隔音效果。每个工位占地面积7.50平方米（长3.00米，宽2.50米）。

## 4.评标专家隔夜休息室改造。将现专家休息室隔断改造为2间，做到男女分设独立空间，房间内配置休息沙发茶几、紧急呼叫设备、分别配置1.5P、3P空调，保持空间温度、湿度、空气流通。

## 5.卫生间新建。在五楼评标区走廊端头处新建一个卫生间，配置淋雨设施、洗漱台，实现评标区独立卫生间需求

## （四）办公区改造

- 办公区办公室照明修缮，新装8盏LED吸顶灯。

## （五）廉政文化特色展示建设

- 结合各功能室特征，在室内外空白墙体上完善制度上墙及廉政文化特色展示建设，制作管理制度、标识标牌、廉政文化宣传展示标语、彩绘、宣传展板、宣传海报等，打造廉政文化墙，既拓展廉政文化宣传教育渠道，又加大了宣传教育警示力度，对于宣传推广廉政文化有重大意义。

六、资金安排情况

- 项目资金345，700.00元。

七、项目实施计划

- （一）加强组织领导。积极推进试点工作的开展，协调经费保障，成立元江县公共资源交易中心远程异地评标工位制提质改造项目领导小组，成员如下：

- 组  长：李建平

- 副组长：王霄静、赵宏星

- 组  员：王鹏、矣帆、龙剑、罗敏

- （二）强化统筹协调。积极与县各公共资源交易行政监督部门对接联系，进行听取建设意见建议，充分认识项目建设的意义及必要性，形成合力协调推进项目建设。

- （三）建立绩效考核机制。加强督促检查，把提质改造工作纳入工作绩效考核。领导小组发挥统筹协调作用，及时研究解决提质改造工作中存在问题及困难，对建设总体情况、主要做法和成效、存在的问题及建议等进行总结。

八、项目实施成效

- 远程异地工位制评标依托专用网络，通过远程调度、专家身份认证、专家电子签字、视频语音实时交互和在线监督，打破物理时空屏障，将招标人、投标人与评标专家从地域上隔离而又协同的运作模式，避免项目关键信息泄露，打破专家资源限制，共享专家资源，避免评标“老面孔”问题，减少人为、人情因素等干扰，弥补专家评审专业不全，提高了公共资源交易的规范性、高效性和公平性，提高评标质量，筑牢廉政风险防火墙。

- 随机工位制评标打破原有一个项目评委在同一评标室评标的常规模式，通过部署独立评审工位，营造专家独立的评标环境，评标专家评标不见面，网上面对面、评标无干扰、全程留痕、可查可溯、公开透明、规范高效的公正评审。

- 远程异地随机工位评标规范化建设,充分发挥远程异地随机工位制评标在资源共享、提升交易质效等方面的积极作用。远程异地随机工位评标提升公共资源交易工作效率和效益，催生交易“高质量”，激发市场活力、有效降低市场主体交易成本，以全流程电子化为中心，从数字化管理、全流程在线实时监管等方面入手，有力推动县域公共资源交易营商环境向纵深发展。